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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09.04.2026г. №114          
            пгт. Каменка
    Отчет о ходе реализации  

муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Каменского городского поселения 

Каменского муниципального района 

Воронежской области»
за 2025 год
      В целях повышения эффективности бюджетных расходов, перехода к программной структуре расходов бюджета и программно – целевому управлению, администрация Каменского городского поселения 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» за 2025 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.


2.  Постановление вступает в силу со дня  его  официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Глава  Каменского городского  поселения                          Е.А.Лущиков
Приложение 1                                              
                                                                                                                к постановлению администрации                   

                                                                                Каменского городского  поселения                               
                                  №114        от             09.04.2026г.
  Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  

Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Каменского городского  поселения
 Каменского  муниципального района Воронежской  области»

	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора)


	Пункт Федерального плана статистических работ
	Единица измерения
	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

	
	
	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024 

 год
	2025
год
	2026
год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	  Муниципальная программа «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Каменского городского  поселения Каменского  муниципального района Воронежской  области»



	1.
	Наличие в бюджете средств на финансирование подпрограмм и мероприятий Программы
	
	да/нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	
	Подпрограмма 1.  «Жилищное  хозяйство Каменского городского поселения»

	1.1.
	Наличие средств в бюджете поселения на осуществление мероприятий по  развитию жилищного хозяйства
	
	да/нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	
	Основное мероприятие 1.1.

«Проведение   капитального  ремонта многоквартирных  домов на  территории Каменского городского поселения»

	1.1.1
	Доля многоквартирных жилых домов,  в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее)
 
	
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Основное мероприятие 1.2.

 Переселение  граждан , проживающих на территории  Каменского  городского  поселения  из  аварийного  жилищного   фонда 

	1.2.1
	 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год  (не менее)  
	
	кв.метров
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Основное мероприятие 1.3.

Снос аварийных (переселяемых) домов по программе переселения 

	1.3.1
	Количество домов, запланированных под снос по программе (единиц)

	
	единиц
	1
	0
	0
	9
	2
	2
	2
	2

	
	Подпрограмма 2.  Развитие инженерной инфраструктуры Каменского городского  поселения Каменского муниципального района  

	2.1.
	Наличие средств в бюджете поселения на осуществление мероприятий по  развитию и модернизации систем инженерной инфраструктуры
	
	 да/нет, %
	да,  100
	да,  100
	да,  100
	да,  100
	да,  100
	да,  100
	да, 100
	да,100

	
	Основное мероприятие 2.1.

«Организация водоснабжения и водоотведения в границах  Каменского городского поселения»

	2.1.1
	Доля населения, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения
	
	%
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1.2
	Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менее)
	
	км
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2.1.3
	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менее)
	
	км
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Основное мероприятие 2.2

«Совершенствование систем тепло- и газоснабжения на территории   Каменского  городского поселения поселения»

	2.2.1
	Протяженность теплотрассы, в отношении которой произведена реконструкция (не менее)
	
	км
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2.2.2
	Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, имеющих централизованную систему  теплоснабжения, оборудованных индивидуальными приборами учета 
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование электроснабжения в границах   Каменского  городского  поселения»

	2.3.1
	Доля использования светодиодных источников света в системе наружного освещения на территории поселения
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3.2.
	Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников
	
	шт
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Подпрограмма 3.   «Благоустройство территории Каменского городского поселения Каменского  муниципального района  Воронежской области»»

	3.1.
	Наличие средств в бюджете поселения   на благоустройство  территории Каменского городского  поселения
	
	да/нет
%
	Да
100
	Да
100
	Да
100
	Да
100
	Да
100
	Да
100
	Да 

100
	Да 

100

	Основное мероприятие 3.1.

«Содержание объектов внешнего благоустройства Каменского городского поселения»

	3.1.1
	  Доля  благоустроенных дворовых  территорий
	
	%
	44
	45
	50
	55
	58
	60
	60
	60

	3.1.2
	Доля освещенных частей улиц, проездов на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.1.3
	Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Основное мероприятие  F 2

«Современная городская среда»
	
	

	F 2


	Своевременное и качественное обеспечение мероприятий по нацпроектам 
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Основное мероприятие 3.2.

Благоустройство мест массового  отдыха населения Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

	3.2.1
	 Суммарная площадь обустроенных парков, скверов, бульваров, центральных площадей, лесопарков, территорий, примыкающих к социальным объектам, в расчете на 1 тысячу жителей
	
	кв.метров
	9274
	9274
	9274
	9274
	9300
	9300
	9300
	9300

	
	Основное мероприятие 3.3.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров   и сооружений на них

	3.3.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее)
	
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Приложение 2                                                                                                                                                              к постановлению администрации                                Каменского городского  поселения                                                                 № 114       от              09.04.2026г. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отчет
	
	
	
	
	

	
	                    о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) Каменского городского поселения                                                                    

	
	Каменского муниципального района Воронежской области
	

	
	
	
	
	за 2025 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование программных мероприятий
	Срок реализации программы
	Объемы финансирования, тыс. рублей
	Уровень освоения финансовых средств (%)
	Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий
	Планируемые значения целевых показателей
	Фактически достигнутые значения целевых показателей
	Уровень достижения, (%)

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам финансирования
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Муниципальная программа «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Каменского городского  поселения
 Каменского  муниципального района Воронежской  области»

	 
	Муниципальная программа «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Каменского городского  поселения
 Каменского  муниципального района Воронежской  области»

	8 лет
	126646,9
	108253,8
	0
	0
	93332,2
	80845,6
	33314,7
	27408,2
	 
	 
	 
	85,5
	Доля освоенных средств бюджета
	126646,9
	108253,8
	85,5

	 
	Подпрограмма 1.  «Жилищное  хозяйство Каменского городского поселения»


	 
	Подпрограмма 1.  «Жилищное  хозяйство Каменского городского поселения»
	8 лет
	4267,8
	4267,8
	0
	0
	2486,6
	2486,6
	1781,2
	1781,2
	 
	 
	 
	100
	Доля освоенных средств бюджета
	4267,8
	4267,8
	100

	 
	«Проведение   капитального  ремонта многоквартирных  домов на  территории Каменского городского поселения»
	8 лет
	249,5
	249,5
	0
	0
	0
	0
	249,5
	249,5
	 
	 
	 
	100
	Доля многоквартирных жилых домов,  в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее) 

	5
	5
	100

	 
	 "Переселение  граждан , проживающих на территории  Каменского  городского  поселения  из  аварийного  жилищного   фонда" 
	8 лет
	3808
	3808
	0
	0
	2486,6
	2486,6
	1321,4
	1321,4
	 
	 
	 
	100
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год  (не менее) 
 
	0,3
	0,3
	100

	 
	"Снос аварийных (переселяемых) домов по программе переселения" 

	8 лет
	210,3
	210,3
	0
	0
	0
	0
	210,3
	210,3
	 
	 
	 
	100
	Количество домов, запланированных под снос по программе (единиц)

	5
	5
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2. "Развитие инженерной инфраструктуры Каменского городского  поселения Каменского муниципального района" 

	 
	Подпрограмма 2. "Развитие инженерной инфраструктуры Каменского городского  поселения Каменского муниципального района" 
	8 лет
	6230,6
	6230,6
	0
	0
	4952,7
	4952,7
	1277,9
	1277,9
	
	
	
	100
	Доля освоенных средств бюджета
	6230,6
	6230,6
	100

	 
	«Организация водоснабжения и водоотведения в границах  Каменского городского поселения»
	8 лет
	138,9
	138,9
	0
	0
	0
	0
	138,9
	138,9
	
	
	
	100
	Доля населения, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность водопроводных сетей, вотношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менеее) 
	0,2
	0,2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведена модернизация  (реконструкция)  (не менее)
	0,1
	0,1
	100

	 
	«Совершенствование систем тепло- и газоснабжения на территории Каменского городского поселения"
	8 лет
	5831,7
	5831,7
	0
	0
	4952,7
	4952,7
	879,0
	879,0
	
	
	
	100
	Протяженность теплотрассы, в отношении которой произведена реконструкция (не менее)
	0,2
	0,2
	100

	 
	«Совершенствование электроснабжения в границах Каменского городского поселения"
	8 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	Доля использования светодиодных источников света в системе наружного освещения на территории поселения
	0
	0
	0

	 
	"Подготовка проектно-сметных документаций для обеспечения развития инженерной инфраструктуры
	8 лет
	260
	260
	0
	0
	0
	0
	260
	260
	
	
	 
	100
	Доля освоенных средств бюджета
	260
	260
	100

	Подпрограмма 3. "Благоустройство территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области"

	 
	Подпрограмма 3. "Благоустройство территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области"
	8 лет
	116148,5
	97755,4
	0
	0
	85892,9
	73406,3
	30255,6
	24349,1
	
	
	
	84,2
	Доля освоенных средств бюджета
	116148,5
	97755,4
	82,2

	 
	Содержание объектов внешнего благоустройства Каменского городского поселения"
	8 лет
	32040,8
	26841,7
	0
	0
	6603
	4599,1
	25446,8
	22242,6
	 
	 
	 
	83,7
	Доля благоустроенных дворовых территорий
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля  освещенных частей улиц, проездов на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения 
	100
	100
	100

	F2
	"Современная городская среда"
	8 лет
	16005,9
	16005,9
	0
	0
	16005,7
	16005,7
	0,2
	0,2
	 
	 
	 
	100
	Своевременное и качественное обеспечение мероприятий по нацпроектам
	16005,9
	16005,9
	100

	 
	"Благоустройство мест массового отдыха населения Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области"
	8 лет
	560,6
	560,6
	0
	0
	0
	0
	560,6
	560,6
	 
	 
	 
	100
	Суммарная площадь обустроенных парков, скверов, бульваров, центральных площадей, лесопарков, территорий, примыкающих к социальным объектам, в расчете на 1 тысячу жителей
	9274
	9274
	100

	 
	"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и сооружений на них"
	8 лет
	67532,2
	54347,2
	0
	0
	63284,2
	52801,5
	4248
	1545,7
	 
	 
	 
	80,5
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее)
	20
	20
	100
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